REPUBBLICA ITALIANA         Rep.n.

COMUNE DI TORGIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Oggetto: Contratto di appalto per i lavori di riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport – Via Perugia, Torgiano (PG).

L’anno duemilaquattordici il giorno ________ del mese di _____________, nella residenza comunale, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Torgiano ubicato in Corso Vittorio Emanuele II, n. 25, avanti a me, ___________________ , Segretario Generale del Comune di Torgiano domiciliato per la mia carica presso la sede della Residenza Municipale, autorizzata a rogare, nell’interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. c) del D. Lgs. 267/2000, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono personalmente comparsi i Signori aventi i requisiti di legge:

- ___________________________________________ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Torgiano, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area “Assetto del Territorio” ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del Provvedimento del Sindaco n. 4 del 27.02.2012, domiciliato per la carica che riveste a Torgiano (PG), in Corso Vittorio Emanuele II, n. 25, codice fiscale/partita IVA 00383940541, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “stazione appaltante”;

- ___________________ nato a _____________ il _____________ residente in _____________________, in qualità di _____________ e direttore tecnico _________________ con sede _________________, codice fiscale e partiva IVA _____________________, che agisce quale impresa appaltatrice  di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;

Detti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Comunale sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto

PREMESSO

- che con D.G.C. n. ______ in data _______________, esecutiva, è stato approvato il progetto  esecutivo dei lavori di Riqualificazione Energetica del Palazzetto dello Sport sito in via Perugia, comportante una spesa complessiva di €.  289.101,77 di cui €. 195.812,32 per lavori a base d’asta, ed     €. 25.106,63 per costi, oneri relativi alla sicurezza, costi minimi manodopera ed €. 68.182,82 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- che in seguito a gara tenutasi mediante procedura ristretta semplificata  ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 163/2006, il cui verbale di gara è stato approvato con Det. del Resp. dell’Area Assetto del Territorio del Comune di Torgiano n. ________ in data _______________, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per il prezzo complessivo di €. __________ come di seguito specificato, di cui €. _____________ per lavori al netto del ribasso d'asta del  _____ % ed €.  ___________ per oneri, costi sicurezza e costi minimi manodopera  non soggetti a ribasso d'asta;

- che sono stati determinati dal Responsabile dell'Area Governo del Territorio gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura negoziata con il sistema di realizzazione dei lavori a  corpo, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale , mediante offerta al ribasso percentuale sull’importo a base d’asta ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori allegato al presente contratto debitamente sottoscritto dalle parti in segno di accettazione;

- che con determinazione dell'area governo del territorio n. ______ del _____________  si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta  _____________________________________;

- che con determinazione dell'area assetto del territorio n.....del.....si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto ed alla approvazione dello schema di contratto e del cronoprogramma,;

- che le parti dichiarano che non sussistono rischi da interferenza e pertanto non è necessario elaborare il DUVRI;

- che il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio dichiara che ha accertato, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett a), numero 2, del decreto legge n.78 del 2009 che i pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno sono compatibili con le regole di finanza pubblica ed in particolare con i limiti previsti dal patto di stabilità interno;

- che l'intervento in oggetto come evidenziato nella determinazione del Responsabile Area Governo del Territorio n.  ___ del  ___________, è finanziato per €. _____________________________;

- che il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio dichiara di avere verificato le polizze assicurative;

- che è stato acquisito il certificato della Camera di Commercio di ________ prot.n.________ del _______;

- che il Responsabile dell'Area Governo del Territorio dichiara  che è stata fatta la comunicazione di cui all'art. 79 del D. lgs. 163/06 e rispettati i tempi previsti dall'art. 11, comma 10 del D. lgs 163/2006

- che il Responsabile dell'Area assetto del Territorio dichiara che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che in data _______________, il Responsabile del Procedimento Arch Claudio Bedini ha proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi degli artt. 153-154 del D.P.R. 207/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti mi chiedono di ricevere il presente atto e convengono e  stipulano quanto segue. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Tra le parti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Contratto -L'Arch. Claudio Bedini, per conto del Comune di Torgiano nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di agire, affida all' Impresa ________________ l'appalto per i lavori di Riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sporto. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle  norme,  condizioni , patti , obblighi ,  oneri  e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto , che,  firmato dalle Parti , viene allegato al presente contratto sotto la lettera “A”,  nonché delle previsioni di tutti gli elaborati progettuali di cui al progetto  esecutivo come in premessa approvato, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Pertanto, l'impresa appaltatrice si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità degli atti elencati all'art.25.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. _______________..

# Art. 2 Corrispettivo dell’appalto - Il corrispettivo dell’appalto  è  – tenuto conto del ribasso offerto - nella somma complessiva di €.  _____________ (-__________________) oltre I.V.A. di legge  ed è finanziata mediante ______________________________.

art. 3. Oneri a carico dell’appaltatore - 1.Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Art.4.Oneri a carico dell'appaltatore. 1.Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2.In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

- L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

- La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Art 5. Contabilità dei lavori - 1.La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e di quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto.

2.Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

3.Gli oneri per la sicurezza e gli oneri per il costo del personale sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 6. Invariabilità del corrispettivo- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Art. 7.  Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni,  tutto quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 8. Tempo utile per la ultimazione dei lavori – L'appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente dopo il verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 40 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come disposto dall'art. 12. del capitolato speciale d'appalto.

Art. 9. Cause di sospensioni dei lavori - I lavori potranno essere sospesi parzialmente o totalmente nelle specifiche circostanze in applicazione dell’art. 24 del D.M. 145/2000 e secondo quanto previsto all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. In tali casi, qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano state ordinate in carenza di presupposti, l’indennizzo spettante all’appaltatore sarà così quantificato:€ 50,00 giornalieri.

Art. 10. Penale per ritardata ultimazione dei lavori - In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del Regolamento n. 207/2010 e dell’art.40  del Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 10.04.2000 n. 145 sarà applicata una penale giornaliera di €  2.000,00.

Art. 11.  Cauzioni, garanzie e coperture assicurative - L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113, comma 1 del D.Lgs., n. 163/2006 e dell’art. 33 e 34 del Capitolato speciale d’appalto ha costituito una polizza fidejussoria a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa della __________Assicurazioni agenzia di ______ n. _____. La cauzione definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante ai sensi dell’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto. La cauzione definitiva inoltre, come stabilito dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del  75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 12. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l’esecuzione dei lavori e garanzia di manuenzione.

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs.163/2006 , e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/99, ha stipulato una polizza assicurativa n. __________ rilasciata dalla _______ Assicurazioni, Agenzia di _______, prot.n...........che tiene indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori  e garanzia di manutenzione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 13 Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi - L’appaltatore ha stipulato ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs.163/2006, una polizza per responsabilità civile verso terzi con la _______ Assicurazioni ag. di________ n. ________ per un massimale di 1.000.000,00, prot.n................ L'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Area Governo del Territorio la quietanza del premio annuale.

# Art. 14. Pagamenti in acconto - Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. In conformità all’art. 14 del Regolamento i pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Direttore dei Lavori, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a €. 100.000,00 = (CENTOMILA/00), al netto delle ritenute dello 0,50% in conformità all’art. 7 del Capitolato Generale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.

# Art. 15.  Pagamento della rata di saldo - La rata di saldo, unitamente alle ritenute, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, in ottemperanza dell’art. 205 del regolamento, ove gli Enti Previdenziali ed Assicurativi, compresa la Cassa Edile, qualora richiesto, non abbiano comunicato eventuali inadempimenti, entro il termine dei 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del Procedimento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 28, comma 9, della D.Lgs 163/2006 e art. 102 del Regolamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del Regolamento n. 554/1999. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

# Art. 16. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo - Il completamento delle operazioni di collaudo definitivo dovrà compiersi, secondo quanto stabilito dall’art. 28 della L. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre 180 giorni (sei mesi) dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero entro tre mesi nel caso di certificato di regolare esecuzione, con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 141 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163.

#### Art. 17. Divieti -  Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

#### Art. 18. Domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere - Per tutti gli effetti del presente atto, e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 145/2000, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la Casa Municipale del Comune di Torgiano all’indirizzo Corso Vittorio Emanuele II, n. 25.  1.L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e successive modifiche.

2.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte  (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio dichiara che ai fini delle disposizioni dell’art.3 della L.136/2010 dovra essere utilizzato il seguente codice: Codice Identificativo della gara (CIG): _______________. Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati alla ditta …..................... mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune ed accreditati sul conto corrente aperto c/o il ____________ agenzia di _______ IBAN ____________________________________.  In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

ART. 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, commi 3, 4 e 6, del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore  è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'allegato XVII, punto 1, lettera i) allo stesso decreto legislativo, nonché ai sensi dell'articolo 2 del  decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, che è stato acquisito il DURC rilasciato dalla Cassa Edile di Siena in data 14.03.2013, prot.n........;

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.L’appaltatore  è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2.	Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 37, commi 18 o 19 del Codice dei contratti) si verifica la presenza di pluralità di imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008, la Stazione appaltante nomina il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il quale provvede tempestivamente a redigere: a)	il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81; b)	il fascicolo informativo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del Decreto n. 81 del 2008. 3.Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti: a)	qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna; b)	qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi degli articoli 16 e 17.                                                                       3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni nonché le lavorazioni subappaltate al criterio «incident and injury free». 5. Le Parti dichiarano che non sussistono nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto rischi da interferenza e pertanto non è risultato necessario elaborare il DUVRI.

ART. 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto;

#### Art. 22. Modalità di risoluzione delle controversie - Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalle disposizioni dell’art. 240 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, saranno devolute al Foro di Perugia.

# Art. 23. Discordanze negli atti di contratto -  Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.

Art.24. Risoluzione del contratto. 1.La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c)manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d)inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i)proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

l)perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavoro, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2.La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3.L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Art.25. Documenti che fanno parte del contratto - 1.Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

-il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;

- il capitolato speciale d’appalto (allegato materialmente “A”);

- l’elenco prezzi unitari (allegato materialmente “B”);

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni costituenti il progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.c. n. ____ del _________ ;

- il cronoprogramma  lavori;

- le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

# Art. 26.  Spese contrattuali e registrazione - Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 27.  Trattamento dei dati personali  - Il Comune di Torgiano ai sensi della L.196/2003, e ss. mm. ed ii., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia..

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, con omissione degli allegati A) e B) per averne avuta espressa dispensa, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono, unitamente agli allegati, in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913 n.89.

Il Responsabile dell'Area Assetto del Territorio

Architetto Claudio Bedini	____________________________

Ditta Appaltatrice …...........

____________________________

Il Segretario Generale

Avv.  ________________